Planering grupparbete - BugSlayers

Ämne

E-handelsplattform och Community Portal

Syfte och mål

Skapa en omfattande e-handelsplattform med integrerat Community-portal för användare att dela sina erfarenheter och diskutera produkter. Plattformen ska inkludera funktionalitet för att hantera kundregister, köp- och säljfunktioner samt publiceringsverktyg för användare genererat innehåll.

Gruppmedlemmar (roller och ansvar, möte)

Roller och ansvar:

Jerome Gordon-Bock – Scrum master

Ninos Pito –

Peyman Khateri –

Anna Vik –

Saimonas Klietkus –

Möten:

Preliminärt 6 sprintar med 14dagars intervall

Sprintstart och Sprintslut ej bestämt.

Sprintmöte i start av sprint

Daily scrums antingen digitalt video/samtal möte eller chat.

Retrospektiv/Review i slut av sprint

Företag

Golfklubb Centar

Övergripande mål

Att utveckla en användarvänlig modern e-handelsplattform till Golfklubb Centar som kombinerar köp och säljfunktioner med ett aktivt Community för klubbens medlemmar och golfintresserade, där användare kan dela erfarenheter, diskutera produkter och bidra med eget innehåll.

Målet blir att integrera en komplett lösning till befintlig frontend för en helhetslösning som stärker varumärket Golfklubb Centar och deras digitala närvaro.

Risker och hinder

Ny outforskad mark, med många nya segment för utvecklarna.

Tidsbrist kan infalla

Konflikt i versionshanteringen

Github repoproblem

Bristande Dokumentation

Vid kommunikativa problem med en eller flera medlemmar i gruppen har vi kommit överens om följande:

Ej Kontaktbar/ Inte kommunikativ (Svar vid tilltal/ dyker ej upp på möten utan anledning): 2 Arbetsdagar efter det ska KL kontaktas av övrig grupp.

Återupprepade tillfällen: 3 tillfällen sedan skall övriga gruppen kontakta KL.

Tidsplan i grova drag

Projekttid: 12 veckor

Vecka 1–2: Planering

Vecka 3–4: Grundstruktur – grund funktionalitet

Vecka 5–6: Refraktorerna och utökad funktionalitet

Vecka 7–8: UI/UX design

Vecka 9–10: Testing och optimering

Vecka 11–12: Dokumentation och produktleverans

Metod

C# .NET 9

Top-Level statement

Visual Studio / Visual Studio Code

ASP.NET

MVC/RazorPages/Blazor

MSSQL